Informe de Migración, Validación y Cruce de Datos Catastrales: Terrenos, Construcciones y Unidades

Contenido

1.	Objetivos	5

Objetivo general	5

Objetivos específicos	5

2.	Metodología	6

2.1 Criterios aplicados para el cruce de información	7

2.1.1 Clasificación de Casos por Componente	7

2.1.2 Secuencia Lógica de Tratamiento	8

3.	Migración de Información	8

3.1. Terreno	8

3.1.1 Migración	11

3.1.2 Resultados	12

3.1.3 Calidad	12

3.2. Construcción	15

3.2.1 Calidad	26

3.2.2 Resultados	29

3.3. Unidad	29

3.3.1 Migración	35

3.3.2 Calidad	39

3.3.3 Resultados	44

Índice de tablas

Tabla 1: Registros de terrenos Urbanos y rurales con sus informalidades	8

Tabla 2: Depuración inicial de terrenos	8

Tabla 3: Resultados de terrenos únicos y duplicados	9

Tabla 4: Resumen de registros obtenidos para terreno	12

Tabla 5: Caso 4 Resumen general de registros de Terreno entregados 42 municipios	12

Tabla 6: Resultados de registros calidad	15

Tabla 7: Tabla de comparaciones Caso 1 y Caso 2 en construcciones	18

Tabla 8: Tabla de comparación Caso1. Caso 2 y Caso 3 en construcciones	19

Tabla 9: Comparación de Caso 1, Caso 2, Caso 3 y Caso 4 en construcciones	20

Tabla 10: Tabla de comparación de casos hasta el 5 en construcciones	22

Tabla 11: Comparación de casos hasta el 6 en construcciones	23

Tabla 12: Tabla de comparación del 1-7 en construcciones	24

Tabla 13: Comparación de los casos 1-8 en construcciones	25

Tabla 14: Coincidencia Emparejamiento aproximado solo por los primeros 22 dígitos del código, eligiendo el emparejamiento con menor diferencia de área	26

Tabla 15: Resultados de casos del 1-8 en construcciones	26

Tabla 16: Resultados del proceso de calidad de construcciones	29

Tabla 17: Resumen de Unidades	29

Tabla 18: Tabla Resumen casos de  Unidades	35

Tabla 19: Resúmen de casos del 1-12	39

Tabla 20: Registros de unidades con código no válido	41

Tabla 21: Resultados Finales de unidades	44

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1: Diagrama de Metodología	6

Ilustración 2: Caso 1 Emparejamiento directo por número predial y código de Terrenos	9

Ilustración 3: Caso 2 Agrupación terrenos que no tienen predio matriz y se les asigna el primer predio coincidente.	10

Ilustración 4: Caso 3 Considera aquellos terrenos que no tienen relación con ningún predio.	11

Ilustración 5: Caso 4 Recoge los registros descartados por duplicación de terrenos.	11

Ilustración 6: Proceso de calidad - código predial corto	13

Ilustración 7: Caso de duplicación	13

Ilustración 8: Ejemplos de registro de Código de municipio no válido	14

Ilustración 9: Ejemplos de Registros de Geometría no válida	14

Ilustración 10: Ejemplos de Terreno sin predio asociado	15

Ilustración 11: Ejemplos de Generación de construcciones por piso	16

Ilustración 12: Empareja por código completo, piso, identificador y área ±5% en construcciones	17

Ilustración 13: Igual a Caso 1, pero sin identificador, aplicando deduplicación por diferencia mínima de área en construcciones	18

Ilustración 14:  Coincidencia por Código, identificador y área ±5% en construcciones	19

Ilustración 15: Coincidencia Código y área ±10% en construcciones	21

Ilustración 16: Coincidencia en Código, piso e identificador (sin usar área) en construcciones	21

Ilustración 17: Coincidencia de Código e identificador (sin piso ni área)	23

Ilustración 18: Coincidencia Código y piso (sin identificador ni área)	24

Ilustración 19: Registros con Código de municipio no válido	27

Ilustración 20: Registros con Construcción sin identificador	28

Ilustración 21: Registros con Construcciones sin piso o piso igual a cero	28

Ilustración 22: Registros con Construcciones sin predio hasta la posición 22	29

Ilustración 23:Caso 1 Emparejamiento exacto por código, identificador, piso y área	31

Ilustración 24: Caso 2 Emparejamiento sin identificador por código, piso y área	31

Ilustración 25: Caso 3 Emparejamiento por código e identificador con tolerancia de área (sin piso)	32

Ilustración 26: Caso 4 Emparejamiento por código y área (sin piso ni identificador)	33

Ilustración 27: Caso 5 Emparejamiento por código, identificador y piso (omitiendo área)	33

Ilustración 28: Caso 6 Emparejamiento por código e identificador (omitiendo área y piso)	34

Ilustración 29: Caso 7 Emparejamiento por código y piso (omitiendo identificador y área)	35

Ilustración 30:  Rescate por coincidencia de terreno y predial	36

Ilustración 31: Comparación caso 8 y 9	36

Ilustración 32: Unidades residuales sin geometría	37

Ilustración 33: Migración de geometrías sin registro alfanumérico	38

Ilustración 34: Registros de Unidades sin identificador	42

Ilustración 35: Registro  Unidades sin piso o piso cero	42

Ilustración 36: Registros de Unidad sin predio	43

Ilustración 37: Ejemplo de Unidades sin terreno asociado	44

# Objetivos

## Objetivo general

Ejecutar un proceso integral de migración, depuración, validación y emparejamiento de información geoespacial y alfanumérica de los componentes prediales —terreno, construcción y unidad—, con el fin de consolidar una base de datos limpia, estructurada y alineada con el modelo LADM_COL, que sirva como insumo para la estructuración de capas oficiales en sistemas de información catastral.

## Objetivos específicos

- Unificar y estandarizar los datos geográficos y alfanuméricos de terrenos rurales y urbanos en una única estructura coherente y no duplicada.

- Identificar y clasificar los distintos escenarios de emparejamiento entre geometrías de terreno y predios (cruce directo, sin matriz, sin predio relacionado, duplicados), asignándoles una etiqueta de caso.

- Integrar construcciones y unidades con múltiples niveles de complejidad, aplicando reglas de cruce progresivas con base en código predial, área, identificador, número de piso y geometría.

- Implementar validaciones de calidad para detectar y documentar inconsistencias estructurales como códigos incorrectos, geometrías inválidas, objetos sin identificador o sin relación predial.

- Consolidar la información migrada en las tablas finales cr_terreno y cr_unidadconstruccion, con trazabilidad de origen y observaciones para análisis posterior.

# Metodología

Ilustración 1: Diagrama de Metodología

El proceso inicia con la consolidación de archivos geográficos (GDB) por municipio, los cuales contienen la información espacial y alfanumérica necesaria para estructurar la base predial. Esta información se importa a los esquemas correspondientes dentro de la base de datos, según el tipo de componente que se esté procesando: terreno, construcción o unidad.

Una vez cargados los datos, se realiza la normalización de la información de terrenos, integrando tanto áreas urbanas como rurales en una estructura unificada. Como resultado de esta etapa, se genera una tabla depurada con registros únicos que luego son migrados a la tabla final de terrenos, correspondiente a la estructura oficial.

A continuación, se ejecuta el tratamiento de las construcciones, donde se desagregan por piso y se cruzan con las unidades funcionales asociadas. En esta fase no se realiza una migración directa de datos, ya que su propósito principal es establecer relaciones geométricas y alfanuméricas entre las construcciones y las unidades.

Seguido a esto, se lleva a cabo la normalización de las unidades, en la que se integran diferentes niveles de calidad y coincidencia con predios y construcciones. Los registros resultantes de este proceso son migrados a la tabla final de unidades de construcción, que almacena la información consolidada para uso oficial.

Después de la migración, se activa una fase paralela de control de calidad, que incluye la verificación de inconsistencias en códigos prediales, geometrías inválidas, duplicados, y la identificación de registros sin relación con predios. Esta revisión se realiza de forma independiente para terrenos, construcciones y unidades.

Con los resultados de calidad procesados, se generan los respectivos archivos shapefile (SHP) a partir de ArcGIS, organizados por capa temática, y posteriormente se comprimen en formato ZIP para su entrega o publicación.

## 2.1 Criterios aplicados para el cruce de información

La metodología aplicada para la migración y validación de la información predial se basó en una serie de cruces progresivos y dependientes entre los tres componentes fundamentales: terreno, construcción y unidad. El enfoque adoptado garantiza la trazabilidad, consistencia espacial y coherencia alfanumérica entre los registros, siguiendo una secuencia lógica que parte desde la base geográfica (terreno) hacia los componentes derivados.

Para establecer correspondencias válidas entre los datos geográficos y alfanuméricos de los distintos componentes, se aplicaron los siguientes criterios:

- Código Predial Nacional (NPN):
Se utilizó como criterio principal de enlace entre terrenos, predios y unidades. Los cruces directos se priorizaron por coincidencia exacta de los primeros 30 caracteres del código.

- Identificador de la construcción o unidad:
Permitió discriminar casos cuando existían múltiples elementos con el mismo código predial. Se utilizó especialmente en construcciones con varias unidades funcionales o pisos.

- Número de Piso (Planta):
Este campo fue estandarizado numéricamente para facilitar comparaciones y emparejamientos entre construcciones desagregadas por piso y unidades funcionales.

- Área construida o del terreno (con tolerancia del ±5%):
Se consideró una ventana de tolerancia en área para permitir cruces con leve variación métrica, producto de diferencias en trazado o digitación. Este criterio fue clave para la deduplicación y selección de candidatos más cercanos.

- Geometría (Intersección o Punto Sobre Polígono):
Se aplicaron funciones espaciales para verificar relaciones topológicas entre entidades, como ST_Intersects o ST_PointOnSurface, garantizando que construcciones y unidades se encuentren dentro del terreno que las contiene.

### 2.1.1 Clasificación de Casos por Componente

Cada componente fue depurado y migrado en función de una clasificación de escenarios (casos), los cuales definen el nivel de coincidencia y la lógica aplicada para emparejar registros. Esta clasificación permite:

- Marcar casos exitosos de cruce directo.

- Identificar registros sin correspondencia o con ambigüedad.

- Aplicar reglas especiales para predios sin matriz o elementos duplicados.

Los casos están numerados (por ejemplo: Caso 1, Caso 2, etc.) y documentados en tablas separadas para trazabilidad y control.

### 2.1.2 Secuencia Lógica de Tratamiento

El flujo del proceso sigue una secuencia ordenada y dependiente entre componentes:

- Terreno:
Constituye la base geométrica del sistema. Se normaliza, se eliminan duplicados y se migra según su coincidencia con predios.

- Construcción:
Se descompone por número de pisos, se cruza con unidades funcionales y se prepara para servir como geometría base en casos donde las unidades no poseen geometría propia.

- Unidad:
Se relaciona con terrenos y construcciones mediante código, identificador y geometría. Se clasifican en hasta 12 casos distintos según el nivel de coincidencia.

# Migración de Información

## 3.1. Terreno

- Fuentes de origen: datos urbanos y rurales

Tabla 1: Registros de terrenos Urbanos y rurales con sus informalidades

| Item | Urbano | Rural |
| --- | --- | --- |
| Total Individual | 189.420 | 219.256 |
| Informal | 1 | 1 |
| Total | 408.676 |  |

El proceso de migración de terrenos definido en este script tiene como objetivo consolidar y clasificar la información de terrenos rurales y urbanos provenientes de las tablas r_terreno y u_terreno, alojadas en el esquema colsmart_snc_linea_base. Inicialmente, se realiza un conteo de los registros, diferenciando entre terrenos formales e informales, y luego se combinan ambos conjuntos en una tabla unificada llamada z_u_r_terreno. Esta tabla elimina duplicados basándose en una combinación del código predial y el área geométrica, conservando únicamente un registro representativo por terreno.

Tabla 2: Depuración inicial de terrenos

| Bloque | Función principal | Propósito en el proceso | Criterios de depuración aplicados |
| --- | --- | --- | --- |
| Depuración inicial | Consolidar terrenos únicos desde fuentes rurales y urbanas | Crear una tabla limpia y sin duplicados que sirva de base para la migración de terrenos | 1. Unifica las fuentes rurales y urbanas |
|  |  |  | 2. Calcula el área (sde.st_area(shape)) |
|  |  |  | 3. Agrupa por codigo y área para identificar duplicados |
|  |  |  | 4. Conserva el registro con el t_id (objectid) más alto como representativo |
| Registro de "caso 4" vinculado con la anterior tarea | Registrar los terrenos descartados por duplicación | Conservar trazabilidad de los registros no migrados por conflictos de duplicidad, para revisión o auditoría posterior | 1. Compara el conjunto original completo (terreno) con los registros finalmente seleccionados (z_u_r_terreno) |
|  |  |  | 2. Identifica los t_id que no fueron migrados (ausentes en la tabla de únicos) |
|  |  |  | 3. Registra estos duplicados con observación "Caso 4: Terreno no migrados por duplicados" |

Tabla 3: Resultados de terrenos únicos y duplicados

| Terrenos únicos | Terrenos Duplicados |
| --- | --- |
| 396.817 | 11.859 |

Posteriormente, los terrenos únicos se cruzan con la información de predios disponible en la tabla ilc_predio, ubicada en el esquema colsmart_test5_owner, dando lugar a una clasificación en cuatro casos distintos:

#### Caso 1: Emparejamiento directo por número predial y código

Incluye los terrenos cuyo código coincide exactamente con un número predial nacional y puede migrarse directamente. Este caso representa los emparejamientos más directos y confiables entre terrenos y predios, basándose en una coincidencia exacta de código.

Los criterios aplicados son:

- Se seleccionan todos los registros de terreno cuya columna codigo coincide exactamente con el campo numero_predial_nacional de un predio.

- Esta coincidencia refleja una relación uno a uno clara y verificable, en la que el terreno y el predio comparten el mismo identificador predial completo.

- A estos registros se les asigna la observación "Caso 1", y se conservan datos clave como:

  - El id_operacion del predio.

  - El globalid del predio.

  - La geometría (shape) y el t_id del terreno.

Este caso constituye la base más sólida de emparejamiento dentro del proceso de migración o vinculación, y suele ser el punto de partida para los análisis posteriores.

Ilustración 2: Caso 1 Emparejamiento directo por número predial y código de Terrenos

#### Caso 2: Agrupa terrenos que no tienen predio matriz y se les asigna el primer predio coincidente.

Este caso identifica los terrenos cuyo código termina en '00000000', lo cual indica que no tienen una asociación directa con un predio específico. Además, se asegura que dichos terrenos no hayan sido ya clasificados en el Caso 1.

Para estos terrenos:

- Se busca el primer predio disponible (que no haya sido usado en Caso 1) que comparte los primeros 22 caracteres del número predial nacional con el código del terreno.

- Esta coincidencia parcial sugiere una relación jerárquica o agrupada dentro de una misma raíz predial.

- Al terreno se le asigna ese predio como una asociación aproximada, lo que permite mantener la trazabilidad de datos aunque no exista una coincidencia exacta.

Es importante tener en cuenta que, si hay más de un predio con la misma raíz, solo el primero alfabéticamente es asignado, y los demás no serán asociados a ese terreno en esta etapa.

Ilustración 3: Caso 2 Agrupación terrenos que no tienen predio matriz y se les asigna el primer predio coincidente.

#### Caso 3: Considera aquellos terrenos que no tienen relación con ningún predio.

Este script identifica los terrenos que no han sido asociados a ningún predio, es decir, aquellos que no aparecen en los registros de los casos anteriores (Caso 1 y Caso 2).

La lógica consiste en:

- Unir los identificadores (t_id) ya registrados en terreno_caso1 y terreno_caso2.

- Seleccionar todos los terrenos de z_u_r_terreno que no están presentes en ninguno de esos casos previos.

- Marcar dichos registros con la observación "Caso 3: Sin predio relacionado".

Este resultado permite detectar qué terrenos quedaron completamente fuera de las relaciones predio-terreno y podrían requerir una revisión especial o una asignación manual posterior.

Ilustración 4: Caso 3 Considera aquellos terrenos que no tienen relación con ningún predio.

#### Caso 4: Recoge los registros descartados por duplicación.

Como se indico al inicio de este apartado, este caso agrupa todos los registros de terreno que fueron descartados durante el proceso de consolidación por estar duplicados, ya sea por geometría, código o ambas condiciones. Representan los elementos que, aunque estaban en la fuente, no fueron seleccionados para la tabla final debido a que otro registro con la misma referencia fue priorizado.

¿Cómo se identifican?

- Se parte de dos capas originales:

  - fuente Rural

  - fuente Urbana
Cada registro recibe un t_id único y se calcula su área (st_area).

- Se construye una tabla general, que contiene los terrenos únicos seleccionados para migración.

- Caso 4 identifica aquellos registros cuyo t_id existe en las capas fuente pero no en la general ya depurada, usando una cláusula EXCEPT.
Esto permite detectar todos los terrenos omitidos en la deduplicación.

- Finalmente, estos terrenos descartados se almacenan en la tabla z_u_r_terreno_caso4 con la observación: 'Caso 4: Terreno no migrado por duplicados'.

De todos los terrenos con el mismo Código y area_, selecciona solo el que tiene el t_id más alto

Ilustración 5: Caso 4 Recoge los registros descartados por duplicación de terrenos.

### 3.1.1 Migración

Migración de terrenos de Caso 1 y Caso 2

- Se unifican los datos de caso 1 y caso 2.

- Se insertan en la tabla final cr_terreno, incluyendo:

  - etiqueta, id_operacion, predio_guid, shape, codigo, identificador, observacion

- Se verifica la cantidad total de registros insertados y cuántos pertenecen específicamente al Caso 2.

Migración de terrenos de Caso 3

- Se insertan directamente desde caso 3 a cr_terreno.

- En este caso no se migran datos prediales porque no existe relación (id_operacion y predio_guid no están presentes).

- Se generan igualmente los identificadores únicos (objectid, globalid) y se incluye la observación correspondiente.

### 3.1.2 Resultados

Resumen general de registros de Terreno entregados 42 municipios

Tabla 4: Resumen de registros obtenidos para terreno

| Ámbito | Registros |
| --- | --- |
| Urbanos | 189.420 |
| Rurales | 219.256 |
| Total | 408.676 |
| Sin duplicar | 396.817 |
| Duplicados | 11.859 |

Tabla 5: Caso 4 Resumen general de registros de Terreno entregados 42 municipios

| Informe de migracion |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso | Cantidad | Descripción |
| 1 | 391.351 | Migran por código (coincidencia exacta de identificador de terreno) |
| 2 | 2.254 | Terrenos marcados como Predio Matriz sin relación con Predio |
| 3 | 3.225 | Terrenos sin predio relacionado (falta de vínculo con tabla Predio) |
| 4 | 11.859 | Terrenos sin predio relacionado (falta de vínculo con tabla Predio) |
| Total | 408.689 |  |

### 3.1.3 Calidad

Con el fin de garantizar la integridad y consistencia de la información de terrenos antes de su migración al modelo definitivo, se aplicaron múltiples controles de calidad sobre las capas fuente rurales y urbanas. Estas verificaciones fueron estructuradas en casos de observación, que permiten clasificar y documentar los registros con errores o condiciones especiales.

a. Consolidación de capas fuente

- Se unificaron las capas rurales y urbanas en una tabla intermedia denominada z_b_terreno.

- A cada terreno se le asignó un identificador único (t_id) y se calculó el área de su geometría.

- Esta tabla fue la base para todos los análisis de calidad.

b. Clasificación de casos de calidad

Los registros observados fueron clasificados e insertados en la tabla z_v_terrenos con el campo caso, según el tipo de inconsistencia detectada:

- Caso 1: Código predial corto

- Se identificaron terrenos cuyo campo codigo tiene una longitud menor a 30 caracteres.

- Estos registros pueden corresponder a códigos incompletos o truncados.

- Total detectado: 6 registros

NPN vacíos

29 dígitos

Ilustración 6: Proceso de calidad - código predial corto

- Caso 2: Terrenos duplicados

- Se detectaron registros con el mismo codigo y la misma área geométrica.

- Se conserva solo el registro con menor t_id, y los demás se marcan como duplicados.

- Total detectado: 4.192 registros

Ilustración 7: Caso de duplicación

- Caso 3: Código de municipio no válido

- Se validó el código de municipio (primeros 5 caracteres del codigo) contra la tabla oficial igac_municipios_divipola.

- Se marcaron como inválidos aquellos códigos no presentes o erróneos.

- Total detectado: 10 registros

Ilustración 8: Ejemplos de registro de Código de municipio no válido

- Caso 4: Geometría no válida

- Se marcaron los terrenos cuya geometría no corresponde a ST_POLYGON o ST_MULTIPOLYGON.

- Este tipo de geometría no es válida para superficies prediales.

- Total detectado: 6 registros

Ilustración 9: Ejemplos de Registros de Geometría no válida

- Caso 5: Geometría nula

- Terrenos sin geometría (shape IS NULL) fueron clasificados como inválidos.

- Estos registros deben ser corregidos o descartados.

- Total detectado: 0 registros

- Caso 6: Terreno sin predio asociado

- Se cruzaron los códigos de terreno con los predios (ilc_predio) usando los primeros 22 caracteres.

- Aquellos terrenos que no encontraron coincidencia fueron clasificados como "sin predio".

- Total detectado: 3.245

Ilustración 10: Ejemplos de Terreno sin predio asociado

#### 3.1.3.1 Resultados

Tabla 6: Resultados de registros calidad

| CASO | DETALLE | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| 1 | longitud menor a 30 | 6 |
| 2 | Terreno duplicados | 11.853 |
| 3 | Cod de municipio no valido | 10 |
| 4 | Tipo de geometría no valido ST_GEOMETRY | 6 |
| 6 | Terreno sin predio | 3245 |

## 3.2. Construcción

- Generación de construcciones por piso

Este procedimiento tiene como objetivo normalizar la información de construcciones rurales y urbanas para representar cada piso como una entidad independiente, y establecer su relación espacial con los terrenos disponibles.

- Entrada de datos
Se parte de las tablas:

  - construcciones rurales

  - construcciones urbanas

- Normalización por número de pisos
Cada construcción es descompuesta en una fila por piso

  - Si el número de pisos es nulo o cero, se asume que la construcción tiene un solo piso.

  - Si el número de pisos es mayor a 1, se generan n filas (una por cada piso).

- Cálculo de propiedades geométricas
Para cada fila generada, se calcula:

  - El área

- Unión con terrenos
Se construye un conjunto de terrenos rurales y urbanos (excluyendo aquellos con códigos informales donde el carácter 22 del código sea '2').
Se realiza una unión espacial entre las construcciones y los terrenos.

- Asignación del estado

  - Si la construcción se logra emparejar con un terreno, se marca como 'base'.

  - Si no se encuentra un terreno correspondiente, se marca como 'nuevo'.

Ilustración 11: Ejemplos de Generación de construcciones por piso

- Emparejamiento con unidades alfanuméricas

Una vez generada la tabla anterior (una fila por piso con geometría y datos básicos), se realiza un proceso progresivo para emparejar estas construcciones con registros alfanuméricos de la tabla unidad_data. Este proceso está estructurado por reglas jerárquicas llamadas Casos 1 a 8, donde cada caso aplica criterios distintos de comparación.

#### Caso 1: Empareja por código completo, piso, identificador y área ±5%.

En este primer paso se realiza la vinculación entre las construcciones geográficas (digitalizadas sobre el terreno) y la información alfanumérica registrada sobre unidades construidas. Para lograr un emparejamiento confiable, se aplican cuatro criterios simultáneamente:

- Código predial exacto:
La construcción debe tener el mismo código predial que la unidad alfanumérica.

- Piso correspondiente:
Se verifica que ambas estén ubicadas en el mismo nivel o piso. Esto se extrae de la información registrada en campo (por ejemplo, "Piso 1" o "Sótano 2") y se convierte en un valor numérico para comparar.

- Identificador único:
Cada construcción tiene un identificador que debe coincidir con el de la unidad correspondiente. Este identificador asegura que se está comparando la misma entidad desde el punto de vista geográfico y administrativo.

- Área construida similar (±5%):
Se compara el área medida en campo con el área geométrica calculada desde el polígono. Se aceptan pequeñas diferencias, siempre que la variación esté dentro del 5% hacia arriba o hacia abajo.

Resultado obtenido:
Bajo estas condiciones estricts se logró emparejar 21.117 construcciones con sus respectivas unidades alfanuméricas. Estos registros representan los emparejamientos más confiables de todo el proceso, ya que cumplen con los cuatro criterios clave simultáneamente.

Ilustración 12: Empareja por código completo, piso, identificador y área ±5% en construcciones

#### Caso 2: Igual a Caso 1, pero sin identificador, aplicando deduplicación por diferencia mínima de área

En este segundo caso se amplía la cobertura de emparejamiento entre construcciones geográficas y unidades alfanuméricas, permitiendo casos en los que no existe identificador coincidente, pero se cumplen otras condiciones relevantes.

Criterios aplicados:

- Código predial completo:
Se busca que el código predial de la construcción coincida exactamente con el de la unidad alfanumérica.

- Piso correspondiente:
Se compara el piso de la construcción con el piso declarado en la unidad (limpiado para conservar solo el número).

- Área similar (±5%):
Se acepta un margen de diferencia del 5% entre el área construida medida (alfanumérica) y el área geométrica digitalizada.

Tabla 7: Tabla de comparaciones Caso 1 y Caso 2 en construcciones

| Criterio | Caso 1 | Caso 2 |
| --- | --- | --- |
| Código predial | Coincide exactamente | Coincide exactamente |
| Piso (nivel de la construcción) | Coincide exactamente | Coincide exactamente |
| Área construida | Coincide con ±5% de diferencia | Coincide con ±5% de diferencia |
| Identificador | Debe coincidir | No se requiere coincidencia |
| Deduplicación | Se usa DISTINCT ON por código e identificador | Se escoge la coincidencia más cercana por área, evitando duplicados por objectid y id_caracteristicasunidadconstru |
| Precisión del emparejamiento | Muy alta (exactitud total en todos los campos clave) | Alta, pero flexible (permite emparejamiento sin identificador) |
| Cantidad de emparejamientos | 21.117 | 1.352 |

Ilustración 13: Igual a Caso 1, pero sin identificador, aplicando deduplicación por diferencia mínima de área en construcciones

#### Caso 3: Código, identificador y área ±5%

En este tercer caso se busca emparejar construcciones geográficas con unidades alfanuméricas cuando no se dispone del dato confiable de piso, pero sí coinciden el código predial, el identificador y el área construida.

Este caso permite ampliar la cobertura de emparejamientos cuando la información del nivel de la construcción (piso) está incompleta, mal registrada o no fue digitada.

Criterios aplicados:

- Código predial exacto:
Se exige coincidencia total entre el código predial de la construcción y de la unidad alfanumérica.

- Identificador igual:
El identificador de la construcción debe coincidir con el de la unidad registrada. Este campo sigue siendo clave para asegurar que se está hablando de la misma estructura.

- Área similar (±5%):
Se acepta un margen de diferencia del 5% entre el área registrada en campo y el área geométrica calculada desde el polígono

Lógica adicional

- Este caso no considera el piso como condición de emparejamiento.

- Se aplica deduplicación:

  - Se escoge una única coincidencia por construcción (objectid).

  - Se escoge una única coincidencia por unidad (id_caracteristicasunidadconstru).

  - Se prioriza la coincidencia cuya área es más cercana entre ambas fuentes.

Resultado obtenido:
Se emparejaron correctamente 84.298 construcciones que no pudieron ser cubiertas por los casos anteriores, pero que cumplen con las tres condiciones clave: código predial, identificador y área compatible

Tabla 8: Tabla de comparación Caso1. Caso 2 y Caso 3 en construcciones

| Criterio | Caso 1 | Caso 2 | Caso 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Código predial exacto | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Piso (nivel de la construcción) | ✔️ | ✔️ | — |
| Identificador | ✔️ | — | ✔️ |
| Área construida ±5% | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Deduplicación por área mínima | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Registros emparejados | 21.117 | 1.352 | 84.298 |

Ilustración 14:  Coincidencia por Código, identificador y área ±5% en construcciones

#### Caso 4: Código y área ±10%

Este caso es el más flexible de los emparejamientos. Se aplica a las construcciones geográficas que no pudieron ser vinculadas en los Casos 1, 2 o 3, y busca emparejarlas con unidades alfanuméricas usando únicamente dos criterios:

Criterios aplicados:

- Código predial exacto:
Se requiere coincidencia total entre el código predial de la construcción (codigo) y el de la unidad (numero_predial).

- Área similar con margen ±10%:
Se acepta que el área registrada en campo sea hasta un 10% mayor o menor que el área digitalizada.

Características clave:

- No se considera el piso.

- No se exige coincidencia de identificador.

- Es el emparejamiento más laxo, utilizado como último recurso.

- Se prioriza la coincidencia cuya diferencia de área sea la menor posible.

- Se evita duplicar emparejamientos ya usados en Casos anteriores.

Resultado obtenido:
Este procedimiento permitió vincular 24.021 construcciones adicionales que no fueron cubiertas anteriormente pero tienen una coincidencia razonable basada en código y área.

Tabla 9: Comparación de Caso 1, Caso 2, Caso 3 y Caso 4 en construcciones

| Criterio | Caso 1 | Caso 2 | Caso 3 | Caso 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código predial exacto | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Piso (nivel de la construcción) | ✔️ | ✔️ | — | — |
| Identificador | ✔️ | — | ✔️ | — |
| Área construida ± tolerancia | ±5% | ±5% | ±5% | ±10% |
| Deduplicación por área mínima | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Registros emparejados | 21.117 | 1.352 | 84.298 | 24.021 |

Ilustración 15: Coincidencia Código y área ±10% en construcciones

#### Caso 5: Código, piso e identificador (sin usar área)

Este caso se utiliza para intentar emparejar las construcciones restantes que no fueron vinculadas en los casos anteriores (1 al 4). A diferencia de los anteriores, aquí no se usa el área como criterio.

Criterios aplicados:

- Código predial exacto:
Se compara el código predial de la construcción con el de la unidad alfanumérica.

- Piso de la construcción:
Se requiere coincidencia entre el número de piso registrado en la construcción y el piso indicado en la unidad (campo planta_ubicacion).

- Identificador:
También se exige que el identificador de la construcción coincida exactamente con el de la unidad alfanumérica.

Particularidades:

- No se compara el área, lo que lo diferencia de los casos anteriores.

- Se utiliza deduplicación por coincidencia más específica si hay más de una posible coincidencia.

- El piso se normaliza eliminando cualquier carácter no numérico para asegurar comparabilidad (Ej: "Piso 1A" → 1).

Resultado obtenido:
Este caso permitió emparejar 7.328 construcciones adicionales gracias a la coincidencia entre el código, el piso y el identificador, sin necesidad de validar el área.

Ilustración 16: Coincidencia en Código, piso e identificador (sin usar área) en construcciones

Tabla 10: Tabla de comparación de casos hasta el 5 en construcciones

| Criterio | Caso 1 | Caso 2 | Caso 3 | Caso 4 | Caso 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código predial exacto | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Piso (nivel de la construcción) | ✔️ | ✔️ | — | — | ✔️ |
| Identificador | ✔️ | — | ✔️ | — | ✔️ |
| Área construida comparada | ✔️ ±5% | ✔️ ±5% | ✔️ ±5% | ✔️ ±10% | — |
| Deduplicación por menor diferencia | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Registros emparejados | 21.117 | 1.352 | 84.298 | 24.021 | 7.328 |

#### Caso 6: Código e identificador (sin piso ni área)

En este caso se emparejan construcciones que no lograron ser vinculadas en los casos anteriores (del 1 al 5). Para ampliar la cobertura del emparejamiento, se aplica un criterio más flexible que prescinde del número de piso y del área construida como condición.

Criterios utilizados:

- Código predial exacto: Se comparan los códigos de la construcción y de la unidad alfanumérica.

- Identificador: Se requiere coincidencia exacta entre los identificadores de ambos elementos.

- No se utiliza el área como filtro de comparación, aunque se calcula la diferencia de área como criterio auxiliar para casos duplicados.

Estrategia de deduplicación:

Cuando varias unidades cumplen con los criterios anteriores, se conserva únicamente aquella que tenga la menor diferencia de área respecto a la construcción. Esto permite resolver ambigüedades sin imponer la validación por área como un requisito obligatorio.

Resultado:

Gracias a este método, se lograron emparejar 51.539 construcciones adicionales, incrementando significativamente la cobertura del proceso.

Tabla 11: Comparación de casos hasta el 6 en construcciones

| Criterio | Caso 1 | Caso 2 | Caso 3 | Caso 4 | Caso 5 | Caso 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código predial exacto | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Piso (nivel de la construcción) | ✔️ | ✔️ | — | — | ✔️ | — |
| Identificador | ✔️ | — | ✔️ | — | ✔️ | ✔️ |
| Área construida comparada | ✔️ ±5% | ✔️ ±5% | ✔️ ±5% | ✔️ ±10% | — | — |
| Deduplicación por menor diferencia | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Registros emparejados | 21.117 | 1.352 | 84.298 | 24.021 | 7.328 | 51.539 |

Ilustración 17: Coincidencia de Código e identificador (sin piso ni área)

#### Caso 7: Código y piso (sin identificador ni área)

Este caso busca emparejar construcciones y unidades alfanuméricas basándose únicamente en el código predial y el número de piso. No se exige coincidencia en el identificador ni en el área construida.

Criterios aplicados:

- Código predial exacto.

- Coincidencia del número de piso entre construcción y unidad (piso = planta_ubicacion).

- Se excluyen los registros ya emparejados en los Casos 1 a 6.

- Se conserva solo la mejor coincidencia por construcción y unidad (deduplicación por menor diferencia de área, aunque esta no es criterio de emparejamiento).

Resultado:
Este caso permitió emparejar 1.344 construcciones adicionales que no habían sido asignadas previamente en los casos anteriores.

Tabla 12: Tabla de comparación del 1-7 en construcciones

| Criterio | Caso 1 | Caso 2 | Caso 3 | Caso 4 | Caso 5 | Caso 6 | caso 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código predial exacto | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Piso (nivel de la construcción) | ✔️ | ✔️ | — | — | ✔️ | — | ✔️ |
| Identificador | ✔️ | — | ✔️ | — | ✔️ | ✔️ | — |
| Área construida comparada | ✔️ ±5% | ✔️ ±5% | ✔️ ±5% | ✔️ ±10% | — | — | — |
| Deduplicación por menor diferencia | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Registros emparejados | 21.117 | 1.352 | 84.298 | 24.021 | 7.328 | 51.539 | 1.344 |

Ilustración 18: Coincidencia Código y piso (sin identificador ni área)

#### Caso 8: Emparejamiento aproximado solo por los primeros 22 dígitos del código, eligiendo el emparejamiento con menor diferencia de área

Este criterio busca emparejar construcciones y unidades cuando no se ha logrado coincidencia en los casos anteriores. Para ello:

- Emparejamiento por código predial truncado:
Se toman los primeros 22 caracteres del código predial de la construcción (codigo) y se comparan con los primeros 22 caracteres del número predial de la unidad (numero_predial), permitiendo emparejamientos aproximados aunque el código completo no sea igual.

- Cálculo de diferencia de área:
Para cada combinación posible entre construcción y unidad que coincide por los primeros 22 dígitos del código, se calcula la diferencia absoluta de área entre area_ (de la construcción) y area_construccion (de la unidad).

- Selección del mejor candidato:
Se conservan solo los pares con menor diferencia de área:

  - Primero, se elimina la duplicación por objectid (seleccionando el menor diff_area).

  - Luego, se asegura una única coincidencia por unidad (id_caracteristicasunidadconstru), manteniendo la fila con menor diferencia.

- Exclusión de coincidencias previas:
Este emparejamiento se realiza únicamente con aquellas construcciones y unidades que no fueron emparejadas en ninguno de los casos anteriores (del 1 al 7).

Tabla 13: Comparación de los casos 1-8 en construcciones

| Criterio | Caso 1 | Caso 2 | Caso 3 | Caso 4 | Caso 5 | Caso 6 | caso 7 | caso 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código predial exacto | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ Solo primeros 22 dígitos |
| Piso (nivel de la construcción) | ✔️ | ✔️ | — | — | ✔️ | — | ✔️ | — |
| Identificador | ✔️ | — | ✔️ | — | ✔️ | ✔️ | — | — |
| Área construida comparada | ✔️ ±5% | ✔️ ±5% | ✔️ ±5% | ✔️ ±10% | — | — | — | ✔️Solo para selección |
| Deduplicación por menor diferencia | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Registros emparejados | 21.117 | 1.352 | 84.298 | 24.021 | 7.328 | 51.539 | 1.344 | 15.457 |

Tabla 14: Coincidencia Emparejamiento aproximado solo por los primeros 22 dígitos del código, eligiendo el emparejamiento con menor diferencia de área

Una vez ejecutados los 8 casos de emparejamiento entre construcciones y unidades prediales —cada uno aplicando criterios progresivamente más flexibles (código, piso, identificador, área, etc.)— se realiza una consolidación final de todos los registros emparejados.

Tabla 15: Resultados de casos del 1-8 en construcciones

| Caso | Registros |
| --- | --- |
| 1 | 21117 |
| 2 | 1352 |
| 3 | 84298 |
| 4 | 24021 |
| 5 | 7328 |
| 6 | 51539 |
| 7 | 1344 |
| 8 | 15457 |

### 3.2.1 Calidad

Con el fin de garantizar la integridad y consistencia de la información de construcciones antes de su migración al modelo definitivo, se aplicaron múltiples controles de calidad sobre las capas fuente rurales y urbanas. Estas verificaciones fueron estructuradas en casos de observación, que permiten clasificar y documentar los registros con errores o condiciones especiales que requieren atención o tratamiento diferenciado.

a. Consolidación de capas fuente

Se creó una tabla unificada, la cual consolida todas las construcciones provenientes de capas urbanas y rurales.Durante esta consolidación se asignó un nuevo identificador (t_id) y se calculó el área geométrica de cada construcción mediante la función sde.st_area(shape).

b. Clasificación de registros según validaciones

A continuación se describen los casos de observación aplicados a las construcciones:

- Caso 1 – Código de municipio no válido

Uno de los objetivos es detectar construcciones cuyo código predial contiene un código de municipio (los primeros 5 dígitos) que no coincide con la codificación oficial en la tabla igac_municipios_divipola.

Criterio aplicado:

- Se extraen los primeros 5 caracteres del campo codigo.

- Se validan contra los valores existentes en la columna mpcodigo de la tabla oficial de municipios.

Tratamiento:
Los registros detectados se marcan con:

- caso = 1

- detalle = 'Código no válido'

Cantidad de registros: 99

Ilustración 19: Registros con Código de municipio no válido

- Caso 2 – Geometría de construcción no válida

Este caso clasifica las construcciones cuya geometría no corresponde al tipo polígono (ST_POLYGON). Estas geometrías atípicas pueden ser producto de errores en la digitalización o exportación de datos desde las capas originales. Se identifican aquellas construcciones con geometrías vacías, puntuales, lineales o de otro tipo diferente a polígono, y se excluyen del proceso de migración para evitar inconsistencias en la base de datos espacial. La clasificación incluye además una anotación con el tipo de geometría detectado para su posterior revisión.

Criterio aplicado:

- Se evalúa el tipo de geometría con la función sde.st_geometrytype(shape) y se filtran todos los registros que no correspondan a 'ST_POLYGON'.

- Cantidad de registros: 2373

- Caso 3 – Construcción sin identificador

Este caso agrupa las construcciones que no tienen un valor válido en el campo identificador, ya sea porque está vacío ('') o nulo (NULL). El identificador es un atributo clave que permite relacionar la construcción con su unidad correspondiente. La ausencia de este dato impide establecer vínculos alfanuméricos necesarios para la migración, por lo que estos registros deben ser separados para revisión y eventual corrección antes de su incorporación al modelo final.

Criterio aplicado:

- Se filtran los registros donde identificador IS NULL o identificador = ''.

- Cantidad de registros: 1734

Ilustración 20: Registros con Construcción sin identificador

- Caso 4: Construcciones sin piso o piso igual a cero

Este caso identifica las construcciones que no tienen información registrada en el campo numero_pisos o cuyo valor es igual a cero. Estas situaciones pueden indicar errores de captura o construcciones incompletas, lo que impide determinar la altura real o su distribución vertical. Esta información es fundamental para el emparejamiento correcto con unidades de construcción y para el modelado tridimensional posterior.

Criterio aplicado:
Se seleccionan las construcciones que cumplen alguna de estas condiciones:

- numero_pisos IS NULL

- numero_pisos = 0

- Cantidad de registros: 62065

Ilustración 21: Registros con Construcciones sin piso o piso igual a cero

- Caso 5: Construcciones sin predio hasta la posición 22

Se identifican construcciones cuyo código predial nacional (los primeros 22 caracteres del campo codigo) no encuentra coincidencia con ningún predio registrado en la tabla ilc_predio. Estas construcciones no pueden asociarse a un predio válido y por lo tanto, se clasifican como registros con inconsistencia alfanumérica.

Criterio aplicado:

- Se comparó el inicio del código de la construcción (los primeros 22 dígitos) con los códigos de predio registrados.

- Si no se encontró ningún predio con ese mismo comienzo de código, la construcción se marcó como "sin predio asociado".

- Además, se descartaron los registros donde el código estaba vacío o era claramente inválido (por ejemplo, en blanco o igual a “0”).

- Cantidad de registros: 1664

Ilustración 22: Registros con Construcciones sin predio hasta la posición 22

### 3.2.2 Resultados

Tabla 16: Resultados del proceso de calidad de construcciones

| Caso | Detalle | Registros |
| --- | --- | --- |
| 1 | Codigo no valido | 99 |
| 2 | Tipo de geometria no valido ST_GEOMETRY | 2 |
| 2 | Tipo de geometria no valido ST_MULTIPOLYGON | 2371 |
| 3 | Construccion sin identificador | 1734 |
| 4 | Sin pisos o piso cero | 62065 |
| 5 | Construcciones sin predio hasta la posicion 22 | 1664 |

## 3.3. Unidad

Tabla 17: Resumen de Unidades

| Tipo de unidad | Cantidad |
| --- | --- |
| Unidades rurales | 13794 |
| Unidades rurales nuevas | 852 |
| Unidades rurales informales | 512 |
| Unidades urbanas | 253588 |
| Unidades urbanas nuevas | 13952 |
| Unidades urbanas informales | 13087 |
| Total unidades | 267382 |

- Generación de tabla única de unidades

Este procedimiento tiene como objetivo integrar y depurar la información de unidades rurales y urbanas, creando una única tabla que contenga solo los registros más representativos y sin duplicados. Se realiza en varios pasos:

- Unión de datos rurales y urbanos
Se combinan las unidades provenientes de zonas rurales y urbanas.
A las unidades urbanas se les suma un valor fijo al ID para diferenciarlas de las rurales.

- Cálculo del área y generación de ID temporal
A cada unidad se le calcula su área geográfica y se le asigna un identificador interno (t_id) que facilita el manejo de datos combinados.

- Selección de registros únicos
Se agrupan los datos por código predial, identificador, planta y área para identificar registros duplicados.
De cada grupo se selecciona la versión más representativa usando el mayor t_id.

- Normalización del campo de planta/piso
Se limpia el valor de “planta” para extraer el número de piso. Si el valor está vacío o mal escrito, se le asigna el piso 1 por defecto.

- Creación de la tabla final
Finalmente, se genera la tabla general, que contiene 259.261 unidades limpias, únicas y con atributos consistentes, listas para ser utilizadas en procesos de emparejamiento y análisis espacial.

Una vez consolidada la tabla única de unidades con geometría , el siguiente paso consiste en relacionar estas geometrías con los registros alfanuméricos disponibles en unidad_data. Para ello, se establecen una serie de reglas de emparejamiento que permiten vincular ambos conjuntos de información.

- Caso 1

Representa el escenario ideal: se considera que una unidad alfanumérica tiene una coincidencia válida con una unidad geométrica cuando cumplen simultáneamente los siguientes criterios:

- El código predial (numero_predial) coincide con el código de la geometría.

- El identificador de la unidad es el mismo.

- El piso o planta coincide después de limpiar el dato (por ejemplo, extrayendo el número de “Piso 2”).

- El área construida registrada está dentro de un rango aceptable respecto al área calculada de la geometría (±5% o ±1 m²).

Esta lógica permite generar una primera capa de emparejamientos confiables, que servirán como base para los casos siguientes, los cuales aplican reglas más flexibles o menos completas.

Ilustración 23:Caso 1 Emparejamiento exacto por código, identificador, piso y área

- Caso 2

Relacionar unidades alfanuméricas con geometría cuando no se dispone del identificador, pero se tiene coincidencia por:

- Código predial (numero_predial = codigo)

- Piso (planta_ubicacion ≈ planta)

- Área construida ≈ área geométrica (±5% o ±1 m²)

Importante:
Se excluyen todas las coincidencias ya tomadas en el Caso 1.

Deducción de duplicados:

- Si hay más de una posible coincidencia para el mismo objectid, se queda solo con la de menor diferencia de área (diff_area).

- Lo mismo aplica para el id_caracteristicasunidadconstru.

Ilustración 24: Caso 2 Emparejamiento sin identificador por código, piso y área

- Caso 3

Emparejar unidades alfanuméricas con sus geometrías cuando no se conoce con certeza el piso, pero sí hay coincidencia en:

- Código predial (numero_predial = codigo)

- Identificador

- Y el área construida está dentro del rango permitido (±5% o ±1 m²)

Diferencia clave respecto a casos anteriores:

- Aquí ya no se exige que coincida el piso, a diferencia de los Casos 1 y 2.

- Se enfoca en coincidencias alfanuméricas por código e identificador, con tolerancia en área.

Filtrado:

- Se excluyen todas las coincidencias que ya fueron asignadas en los Casos 1 y 2.

- Luego, si hay más de una coincidencia posible, se conserva la que tiene menor diferencia de área (diff_area), tanto por objectid como por id_caracteristicasunidadconstru.

Ilustración 25: Caso 3 Emparejamiento por código e identificador con tolerancia de área (sin piso)

- Caso 4

Después de aplicar los tres primeros criterios de emparejamiento (Casos 1, 2 y 3), aún quedan registros que no han podido ser relacionados por falta de información en el campo de piso o identificador. En este contexto, el Caso 4 busca realizar coincidencias solo con base en el código predial y el área construida.

Para ello, se emparejan los registros alfanuméricos y geométricos que cumplan con lo siguiente:

- Coinciden en el código predial (numero_predial = codigo).

- La área construida registrada está dentro de un rango aceptable respecto al área geométrica (±5% o ±1 m²).

- No han sido emparejados previamente en los Casos 1, 2 o 3.

Este caso no considera ni el piso ni el identificador debido a su ausencia o inconsistencias en los datos. Para evitar duplicaciones, en caso de múltiples coincidencias posibles se selecciona la de menor diferencia de área, tanto por geometría (objectid) como por unidad alfanumérica (id_caracteristicasunidadconstru).

Ilustración 26: Caso 4 Emparejamiento por código y área (sin piso ni identificador)

- Caso 5

El Caso 5 busca emparejar unidades alfanuméricas con geometrías cuando no fue posible validarlas por área, pero se cuenta con coincidencias en tres atributos clave:

- Número predial (numero_predial = codigo)

- Identificador

- Piso (planta_ubicacion = planta luego de extraer el valor numérico)

A diferencia de los casos anteriores, no se requiere que el área esté dentro de un rango aceptable. Esta estrategia se basa en el supuesto de que los datos alfanuméricos pueden ser lo suficientemente confiables en estos tres campos para establecer la relación.

Ilustración 27: Caso 5 Emparejamiento por código, identificador y piso (omitiendo área)

- Caso 6

El Caso 6 busca relacionar unidades alfanuméricas con geometrías cuando ya no es posible utilizar la superficie construida (área) ni el piso como criterios de validación, pero aún se conserva una coincidencia directa en:

- Código predial

- Identificador

Esta estrategia se utiliza como último recurso lógico antes de recurrir a métodos exclusivamente espaciales. Puede deberse a errores de digitación en el piso, datos incompletos de área o ambigüedad entre varios registros con superficie similar.

Ilustración 28: Caso 6 Emparejamiento por código e identificador (omitiendo área y piso)

- Caso 7

El Caso 7 representa una estrategia de cruce más relajada, pensada para aquellos registros alfanuméricos que no tienen identificador confiable y cuya área es inconsistente. Se recurre entonces a:

- Código predial (numero_predial = codigo)

- Piso (extraído y convertido numéricamente)

Este enfoque busca capturar coincidencias válidas cuando el identificador está ausente, duplicado o mal digitado, pero el predio y el piso aún son consistentes. Aún se calcula la diferencia de área para seleccionar la mejor coincidencia posible, aunque no se filtra directamente por área.

Ilustración 29: Caso 7 Emparejamiento por código y piso (omitiendo identificador y área)

- Caso 8

Este caso es el más laxo de todos los emparejamientos. Está diseñado para capturar coincidencias residuales cuando no se ha logrado emparejar una unidad con ninguna construcción mediante atributos más específicos. Se basa únicamente en:

- Código predial (numero_predial = codigo)

- No considera piso

- No considera identificador

Aunque se calcula la diferencia de área para escoger la mejor coincidencia posible, el único criterio de cruce es el código predial. Sin embargo, es útil para salvar registros que de otro modo quedarían completamente sin emparejar.

### 3.3.1 Migración

Una vez implementados todos los casos de emparejamiento (del 1 al 8), se procede a consolidar los resultados en una única tabla. Este paso permite identificar cuántas unidades no lograron ser migradas mediante ninguno de los criterios establecidos.
En este ejercicio, se detectaron 270.158 unidades sin emparejar, las cuales requieren revisión adicional o serán tratadas por procesos alternativos.

Tabla 18: Tabla Resumen casos de  Unidades

| Caso | Código predial | Identificador | Piso | Área ±5% | Geometría |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 2 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 3 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 4 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 5 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| 6 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 7 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| 8 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |

- Caso 9

Después de intentar emparejar todas las unidades con las construcciones en los casos anteriores (del 1 al 8), aún quedaron algunas sin relacionar. El caso 9 sirve para rescatar esas unidades.

Se revisa si esas unidades tienen un número predial válido y si ese número coincide con algún código de terreno en la base de datos. Si cumplen eso, se les asigna su geometría original (la forma que tenían antes) para que no se pierda su ubicación en el mapa.

Resultado: se recuperaron 95.683 unidades que no se habían migrado.

Ilustración 30:  Rescate por coincidencia de terreno y predial

| Caso | Usa código predial | Compara área | Usa piso | Empareja con construcción | Geometría asignada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ✅ Sí | ❌ No | ✅ Sí | ✅ Sí | De la construcción |
| 9 | ✅ Sí (5 dígitos) | ❌ No | ❌ No | ❌ No | Original de unidad |

Ilustración 31: Comparación caso 8 y 9

Después de identificado el Caso 9, que agrupa las unidades que no lograron emparejarse por geometría pero sí comparten el identificador técnico id_caracteristicasunidadconstru, se procede a crear una tabla consolidada que reúne todos los registros migrados de los casos 1 al 9.

Esta tabla final representa el conjunto completo de unidades que lograron asociarse a una geometría de construcción, ya sea por coincidencia exacta, aproximada o mediante asignación directa por identificador. Su creación permite tener un panorama total de la migración y facilita la comparación con los registros originales para determinar el total de unidades aún pendientes por migrar.

- Caso 10

Una vez consolidada la información de los Casos 1 al 9 en la tabla, se procede con la clasificación de las unidades restantes que no lograron ser migradas con geometría, pero que aún cumplen ciertos criterios mínimos de pertenencia territorial.

Así, se crea la tabla del caso 10 la cual recopila las unidades completamente residuales. Estas no pudieron emparejarse ni siquiera por identificador (id_caracteristicasunidadconstru) con una geometría de construcción, y por lo tanto se mantienen sin forma (shape = NULL), pero son marcadas con la observación "Caso 10" para fines de trazabilidad y revisión posterior.

Esta clasificación final es útil para:

- Saber exactamente qué unidades siguen pendientes de validación o ajuste.

- Permitir procesos posteriores de revisión manual o ajustes automáticos más flexibles.

Ilustración 32: Unidades residuales sin geometría

- Caso 11

Una vez consolidados los casos del 1 al 10, se identifican aquellas geometrías de unidades construidas que no lograron ser emparejadas con registros alfanuméricos. Este caso garantiza que ninguna unidad geométrica válida quede excluida. Se migran con información mínima (solo atributos geométricos y de ubicación general).

Ilustración 33: Migración de geometrías sin registro alfanumérico

- Caso 12

Este caso aborda construcciones nuevas que fueron identificadas en el cruce geométrico pero que no se emparejaron con ninguna unidad del insumo original alfanumérico. Se migran con los datos disponibles, priorizando mantener la geometría, y asignando valores por defecto a campos vacíos.

- MIGRACIÓN A CR_UNIDADCONSTRUCCION

Antes de insertar las unidades migradas, es necesario limpiar los registros antiguos en la tabla destino cr_unidadconstruccion. Esto se hace únicamente para los municipios involucrados en esta migración, identificados por los primeros 5 caracteres del campo código. Esta acción evita duplicidad y garantiza que la nueva información migrada no se mezcle con datos antiguos o incorrectos.

Luego de clasificar y consolidar los registros de unidades según los criterios de los casos 1 al 12, se procede a migrar la información definitiva al modelo de destino cr_unidadconstruccion, respetando la naturaleza del cruce (alfanumérica, geométrica o combinada) y asegurando la integridad de las relaciones con predios y características.

1. Migración de unidades con cruce completo (Casos 1 a 9)

Estas unidades tienen información alfanumérica y geométrica completa, y cruzaron correctamente con predios y características. Se insertan con geometría (shape) y todos los atributos definidos.

2. Migración de unidades solo alfanuméricas (Caso 10)

Unidades que no tienen geometría, pero sí información alfanumérica y referencias válidas. Se migran sin campo shape.

3. Migración de unidades solo con geometría (Caso 11)

Estas unidades provienen de capas geográficas y no tienen coincidencia alfanumérica completa, pero sí geometría válida. Se generan identificadores artificiales y se migra con shape.

4. Migración de construcciones nuevas no emparejadas (Caso 12)

Registros con geometría de nuevas construcciones que no se cruzaron con alfanumérico. Se insertan directamente y se evita duplicidad con verificación por codigo y area.

RESULTADOS

Tabla 19: Resúmen de casos del 1-12

| Caso | Registros |
| --- | --- |
| Caso 1 | 20424 |
| Caso 2 | 629 |
| Caso 3 | 48262 |
| Caso 4 | 3923 |
| Caso 5 | 8233 |
| Caso 6 | 37718 |
| Caso 7 | 89 |
| Caso 8 | 2176 |
| Caso 9 | 95694 |
| Caso 10 | 140933 |
| Caso 11 | 127364 |
| Caso 12 | 138674 |

### 3.3.2 Calidad

Con el fin de garantizar la integridad y consistencia de la información de unidades antes de su migración al modelo definitivo, se aplicaron múltiples controles de calidad sobre las capas fuente rurales y urbanas. Estas verificaciones fueron estructuradas en casos de observación, que permiten clasificar y documentar los registros con errores o condiciones especiales que requieren atención o tratamiento diferenciado.

a. Consolidación de capas fuente

Se creó una tabla unificada, la cual consolida todas las construcciones provenientes de capas urbanas y rurales. Durante esta consolidación se asignó un nuevo identificador (t_id) y se calculó el área geométrica de cada construcción mediante la función sde.st_area(shape).

b. Clasificación de registros según validaciones

A continuación se describen los casos de observación aplicados a las construcciones:

- Caso 1 – Duplicados por código, identificador, planta y área

Este caso tiene como propósito detectar registros que se encuentran duplicados en la base de datos de unidades construidas, tomando como criterio de unicidad la combinación de los siguientes campos:

- código (número predial)

- identificador (letra asignada a la unidad)

- planta (nivel o piso de ubicación)

- área_ (área geométrica calculada de la unidad)

Este tipo de duplicidad puede surgir por errores en la digitalización o por carga redundante de información durante el proceso de integración.

Criterio aplicado:
• Se agrupan las unidades según los campos código, identificador, planta y área_.
• Se cuentan las ocurrencias por grupo.
• Se marcan como duplicadas aquellas combinaciones con más de una ocurrencia.

Tratamiento:
Los registros duplicados se insertan en la tabla z_v_unidad, conservando únicamente uno de ellos para los procesos posteriores (el de mayor t_id).
Los registros detectados se marcan con:
• caso = 1
• detalle = 'Unidad duplicada en código, piso, identificador, área'

Cantidad de registros: 450

- Caso 2 – Código no válido

Este caso identifica aquellas unidades cuyo código predial comienza con un código de municipio (los primeros 5 dígitos) que no existe en la tabla oficial igac_municipios_divipola. Es decir, detecta errores en el prefijo municipal del número predial.

Criterio aplicado:
• Se extraen los primeros 5 caracteres del campo codigo.
• Se comparan con los valores de la columna mpcodigo de igac_municipios_divipola (excepto el valor genérico '00000').
• Se consideran “no válidos” aquellos códigos de municipio que no aparecen en la tabla oficial.

Tratamiento:
Los registros detectados se insertan en la tabla de validación z_v_unidad con:

- caso = 2

- detalle = 'Codigo no valido'

Cantidad de registros: 36

Tabla 20: Registros de unidades con código no válido

- Caso 3 – Geometría no válida

En este caso se detectan aquellas unidades cuya geometría no corresponde a un polígono (ST_POLYGON), lo cual puede indicar errores en la captura o en la fuente de datos (por ejemplo, líneas, puntos o geometrías corruptas).

Criterio aplicado:

- Se toma cada geometría de la tabla unificada

- Se evalúa su tipo con sde.st_geometrytype(shape).

- Se consideran inválidas todas las geometrías cuyo tipo no sea ST_POLYGON (incluye ST_POINT, ST_LINESTRING, NULL, etc.).

Tratamiento:

- Los registros detectados se insertan en la tabla de validación z_v_unidad con:

  - caso = 3

  - detalle que concatena el texto "Tipo de geometria no valido " con el tipo real de la geometría (o "No definido" si es NULL).

Caso 4 – Unidades sin identificador

En este caso se detectan aquellas unidades que no tienen asignado un identificador (ya sea porque el campo está vacío o es NULL), lo cual impide distinguir correctamente unas unidades de otras cuando comparten el mismo predial, planta y área.

Criterio aplicado:

- Se toma cada registro de la tabla unificada

- Se filtran aquellos donde el campo identificador sea una cadena vacía ('') o esté NULL.

Tratamiento:

- Los registros detectados se insertan en la tabla de validación z_v_unidad con:

  - caso = 4

  - detalle = 'unidad sin identificador'

Ilustración 34: Registros de Unidades sin identificador

Caso 5 – Unidades sin piso o piso cero

Este caso detecta aquellas unidades cuya información de piso (campo planta) está vacía, no contiene ningún dígito, o bien arroja 0 tras extraer los dígitos. Sin un piso válido, no se puede ubicar correctamente cada unidad en su nivel correspondiente.

Criterio aplicado:

- Se limpia el texto de planta dejando sólo dígitos: REGEXP_REPLACE(planta, '[^\d]+', '', 'g').

- Se consideran inválidos los valores que quedan como cadena vacía ('') o que, al convertir a entero, resultan 0.

Tratamiento:
Se insertan en la tabla de validación z_v_unidad con:

- caso = 5

- detalle = 'Unidad sin pisos o piso cero'

Cantidad de registros detectados: 13.126

Ilustración 35: Registro  Unidades sin piso o piso cero

Caso 6 – Unidad sin predio

En este caso se detectan aquellas unidades construidas cuyo código predial no ha podido relacionarse con ningún registro en la tabla de predios (ilc_predio), usando los primeros 22 caracteres como criterio de emparejamiento.

Criterio aplicado:

- Se toman los 22 primeros caracteres del campo codigo de la unidad.

- Se comparan con los 22 primeros caracteres de numero_predial_nacional en la tabla ilc_predio.

- Se consideran “sin predio” aquellas unidades para las que no existe ningún predio coincidente (p.id_operacion IS NULL), excluyendo además códigos vacíos o triviales ('', ' ', '0').

Tratamiento:
Los registros detectados se insertan en la tabla de validación z_v_unidad con:

- caso = 6

- detalle = 'Unidad sin predio hasta la posición 22'

Cantidad de registros detectados: 3.966

Ilustración 36: Registros de Unidad sin predio

Caso 7 – Unidades sin terreno asociado

En este caso se detectan aquellas unidades que, al proyectar su punto central (st_pointonsurface), no intersectan con ningún polígono de terreno (ni rural ni urbano). Esto indica que carecen de la referencia espacial de terreno a la que deberían pertenecer.

Criterio aplicado:

- Se construye la tabla terreno unificando los terrenos rurales y urbanos, calculando además su área (area_) y asignando un identificador único (t_id).

- Desde la tabla de unidades normalizadas, se hace un LEFT JOIN espacial con la tabla terreno, usando st_intersects(st_pointonsurface(unidad.shape), terreno.shape).

- Se filtran las filas donde no hay coincidencia (t.t_id IS NULL).

Terreno

unidad

Ilustración 37: Ejemplo de Unidades sin terreno asociado

### 3.3.3 Resultados

Tabla 21: Resultados Finales de unidades

| Caso | Descripción | Registros |
| --- | --- | --- |
| 1 | Unidad duplicada en codigo,piso,identificador,area | 2549 |
| 2 | Codigo no valido | 36 |
| 3 | Tipo de geometria no valido ST_MULTIPOLYGON | 1555 |
| 4 | unidad sin identificador | 13126 |
| 5 | Unidad sin pisos o piso cero | 13126 |
| 6 | Unidad sin predio hasta la posicion 22 | 3966 |
| 7 | Unidad sin terreno asociado | 3478 |